|  |  |
| --- | --- |
|  | **Projet LO23 ChessP2P** |
|  | Auteur(s) :   * PASQUIER Esteban * PICAVET Loic * SILVESTRE Joseph * PENOT Vincent |

|  |
| --- |
| **Plan de Management de Projet**  **Réalisation d’un jeu d’échec en réseau décentralisé** |
|  |

**BROUILLON !**

Table des matières

[1 Un unique projet : ChessP2P 4](#_Toc337556865)

[1.1 Organigramme de l’équipe 4](#_Toc337556866)

[1.2 Actions qualités 5](#_Toc337556867)

[1.2.1 Titre 1.1.1 5](#_Toc337556868)

[2 Management du module IHM Grille 6](#_Toc337556869)

[2.1 Introduction 6](#_Toc337556870)

[2.2 Découpage du projet 6](#_Toc337556871)

[2.3 Estimation des charges 6](#_Toc337556872)

[2.4 Planification 6](#_Toc337556873)

[2.5 Déroulement du projet 6](#_Toc337556874)

[2.6 Analyse de risque 6](#_Toc337556875)

[2.7 Fiches de travail 6](#_Toc337556876)

[2.7.1 Monsieur X  : Directeur de projet 6](#_Toc337556877)

[2.7.2 Monsieur X : Manager 6](#_Toc337556878)

[2.7.3 Monsieur X : Chef conception 6](#_Toc337556879)

[2.7.4 Monsieur X : Responsable développement 6](#_Toc337556880)

[2.7.5 Monsieur X : Chef qualité 6](#_Toc337556881)

[2.7.6 Monsieur X : Responsable d’études 6](#_Toc337556882)

[2.8 Bilan 6](#_Toc337556883)

[3 Management du module IHM Connexion 7](#_Toc337556884)

[3.1 Introduction 7](#_Toc337556885)

[3.2 Découpage du projet 7](#_Toc337556886)

[3.3 Estimation des charges 7](#_Toc337556887)

[3.4 Planification 7](#_Toc337556888)

[3.5 Déroulement du projet 7](#_Toc337556889)

[3.6 Analyse de risque 7](#_Toc337556890)

[3.7 Fiches de travail 7](#_Toc337556891)

[3.7.1 Monsieur X  : Directeur de projet 7](#_Toc337556892)

[3.7.2 Monsieur X : Manager 7](#_Toc337556893)

[3.7.3 Monsieur X : Chef conception 7](#_Toc337556894)

[3.7.4 Monsieur X : Responsable développement 7](#_Toc337556895)

[3.7.5 Monsieur X : Chef qualité 7](#_Toc337556896)

[3.7.6 Monsieur X : Responsable d’études 7](#_Toc337556897)

[3.8 Bilan 7](#_Toc337556898)

[4 Management du module Gestion de Données 8](#_Toc337556899)

[4.1 Introduction 8](#_Toc337556900)

[4.2 Découpage du projet 8](#_Toc337556901)

[4.3 Estimation des charges 8](#_Toc337556902)

[4.4 Planification 8](#_Toc337556903)

[4.5 Déroulement du projet 8](#_Toc337556904)

[4.6 Analyse de risque 8](#_Toc337556905)

[4.7 Fiches de travail 8](#_Toc337556906)

[4.7.1 Monsieur X  : Directeur de projet 8](#_Toc337556907)

[4.7.2 Monsieur X : Manager 8](#_Toc337556908)

[4.7.3 Monsieur X : Chef conception 8](#_Toc337556909)

[4.7.4 Monsieur X : Responsable développement 8](#_Toc337556910)

[4.7.5 Monsieur X : Chef qualité 8](#_Toc337556911)

[4.7.6 Monsieur X : Responsable d’études 8](#_Toc337556912)

[4.8 Bilan 8](#_Toc337556913)

[5 Management du module Communication et Traitement 9](#_Toc337556914)

[5.1 Introduction 9](#_Toc337556915)

[5.2 Découpage du projet 9](#_Toc337556916)

[5.3 Estimation des charges 9](#_Toc337556917)

[5.4 Planification 9](#_Toc337556918)

[5.5 Déroulement du projet 9](#_Toc337556919)

[5.6 Analyse de risque 9](#_Toc337556920)

[5.7 Fiches de travail 10](#_Toc337556921)

[5.7.1 Monsieur X  : Directeur de projet 10](#_Toc337556922)

[5.7.2 Monsieur X : Manager 10](#_Toc337556923)

[5.7.3 Monsieur X : Chef conception 10](#_Toc337556924)

[5.7.4 Monsieur X : Responsable développement 10](#_Toc337556925)

[5.7.5 Monsieur X : Chef qualité 10](#_Toc337556926)

[5.7.6 Monsieur X : Responsable d’études **Erreur ! Signet non défini.**](#_Toc337556927)

[5.8 Bilan 10](#_Toc337556928)

# Un unique projet : ChessP2P

## Organigramme de l’équipe

## Actions qualités

* Les Chefs qualité

### Titre 1.1.1

## Bilan global de la gestion du projet

# Management du module IHM Grille

## Introduction

## Découpage du projet

## Estimation des charges

## Planification

### Diagramme d’ordonnancement

### Diagramme de Gantt

## Déroulement du projet

## Analyse de risque

## Fiches de travail

### Monsieur X  : Directeur de projet

### Monsieur X : Manager

### Monsieur X : Chef conception

### Monsieur X : Responsable développement

### Monsieur X : Chef qualité

### Monsieur X : Responsable d’études

## Bilan

# Management du module IHM Connexion

## Introduction

## Découpage du projet

## Estimation des charges

## Planification

### Diagramme d’ordonnancement

### Diagramme de Gantt

## Déroulement du projet

## Analyse de risque

## Fiches de travail

### Monsieur X  : Directeur de projet

### Monsieur X : Manager

### Monsieur X : Chef conception

### Monsieur X : Responsable développement

### Monsieur X : Chef qualité

### Monsieur X : Responsable d’études

## Bilan

# Management du module Gestion de Données

## Introduction

## Découpage du projet

## Estimation des charges

## Planification

### Diagramme d’ordonnancement

### Diagramme de Gantt

## Déroulement du projet

## Analyse de risque

## Fiches de travail

### Monsieur X  : Directeur de projet

### Monsieur X : Manager

### Monsieur X : Chef conception

### Monsieur X : Responsable développement

### Monsieur X : Chef qualité


### Monsieur X : Responsable d’études

## Bilan


# Management du module Communication et Traitement

## Introduction

## Découpage du projet




## Estimation des charges



## Planification

### Diagramme d’ordonnancement



### Diagramme de Gantt

## Déroulement du projet

* Vincent

## Analyse de risque

* Caroline

## Fiches de travail

### Luc BERTELOOT : Directeur de projet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine | Tâche | Durée estimée | Temps passé | Reste à faire | Remarques |
| 18/09 | - Découverte du cahier des charges.  - Découpage global  & Choix des équipes.  - Découverte SVN | 1h  1h  1h | 1h  1h  1h | 0h  0h  0h |  |
| 25/09 | - Réunion direction  - Choix de conception  - Modélisation des interactions entre modules | 1h  1h  1h | 2h  2h  2h | 0h  0h  0h |  |
| 02/10 | - Réunion direction  - Etude technique | 1h  3h | 1h30  4h30 | 0h  0h |  |
| 09/10 | - |  |  |  |  |

### Vincent PENOT: Manager

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine | Tâche | Durée estimée | Temps passé | Reste à faire | Remarques |
| 18/09 | - Découverte du cahier des charges.  - Découpage global  & Choix des équipes.  - Découverte SVN | 1h  1h  1h | 1h  1h  1h | 0h  0h  0h |  |
| 25/09 | - Réunion manageur  - Choix de conception  - Début du Plan de Management de Projet  Découpage structurel | 1h  1h  1h | 1h30  2h  1h30 | 0h  0h  0h | Difficulté de se mettre en accord et du découpage |
| 02/10 | - Réunion manageur  -Suite du Plan de Management de Projet  Estimation des charges  Planification (Gantt & Ordonnancement)  - Choix de conception des interfaces | 1h  2h  30min | 2h  4h  30min | 0h  0h  0h | Difficulté de visualiser les interfaces |
| 09/10 | - Réunion manageur  -Suite du Plan de Management de Projet  Fiche de compte rendu d'activité de chacun  - Etude technique (TCP/IP, Multicast) | 1h  1h  1h |  |  |  |

### Benjamin POIRIER : Chef conception

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine | Tâche | Durée estimée | Temps passé | Reste à faire | Remarques |
| 18/09 | - Découverte du cahier des charges.  - Découpage global  & Choix des équipes.  - Découverte SVN | 1h  1h  1h | 1h  1h  1h | 0h  0h  0h |  |
| 25/09 | - Réunion conception  - Diagrammes de séquences  - Diagrammes de cas d'utilisation | 1h  1h  1h | 2h  2h30  2h | 0h  0h  0h |  |
| 02/10 | - Réunion conception  - Finalisation Diagrammes de séquences  - Finalisation Diagrammes d'utilisation | 1h  2h  2h | 1h  2h  2h | 0h  0h  0h |  |
| 09/10 | - Diagramme de classe  - Choix de conception | 2h  1h |  |  |  |

### François GUILPAIN : Responsable développement

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine | Tâche | Durée estimée | Temps passé | Reste à faire | Remarques |
| 18/09 | - Découverte du cahier des charges.  - Découpage global  & Choix des équipes.  - Découverte SVN | 1h  1h  1h | 1h  1h  1h | 0h  0h  0h |  |
| 25/09 | - Diagrammes de séquences  - Diagrammes de cas d'utilisation  - Modélisation des interfaces entre modules | 1h  1h  1h | 1h30  1h30  1h | 0h  0h  0h |  |
| 02/10 | - Finalisation Diagrammes de séquences  - Finalisation Diagrammes d'utilisation  - Etude technique | 1h  1h  3h | 0h : MALADE | 0h  0h  0h |  |
| 09/10 | - |  |  |  |  |

### Caroline ZAWADA : Chef qualité

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine | Tâche | Durée estimée | Temps passé | Reste à faire | Remarques |
| 18/09 | - Découverte du cahier des charges.  - Découpage global  & Choix des équipes.  - Découverte SVN | 1h  1h  1h | 1h  1h  1h | 0h  0h  0h |  |
| 25/09 | - Réunion qualité  - Mise en place de normes, de spécifications | 2h  1h | 3h  1h | 0h  0h |  |
| 02/10 | - Réunion qualité  - Rédaction documents modèles | 1h  1h | 2h  1h | 0h  0h |  |
| 09/10 | - |  |  |  |  |

## Bilan